ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM

Hệ thống: Thi Trắc Nghiệm

Phương pháp: Use Case Points

# Bước 1: Thu thập yêu cầu và phân tích yêu cầu phần mềm

Yêu cầu chức năng chính của hệ thống Thi Trắc Nghiệm:

· Quản lý tài khoản người dùng (sinh viên, giáo viên, cán bộ coi thi).

· Quản lý môn học, chương, ngân hàng câu hỏi, đề thi.

· Tạo đề thi và trộn đề thi từ ngân hàng câu hỏi.

· Tổ chức kỳ thi, ca thi trắc nghiệm cho sinh viên.

· Cho phép sinh viên xem danh sách đề thi, làm bài, nộp bài, xem kết quả, xem lịch sử thi.

· Giáo viên chấm bài, xem thống kê kết quả theo môn/lớp/sinh viên.

· Cán bộ coi thi giám sát kỳ thi, phân công giáo viên và sinh viên, xem báo cáo tổng hợp.

Yêu cầu phi chức năng (tóm tắt):

· Hệ thống web, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

· Bảo mật tài khoản, phân quyền theo vai trò (sinh viên, giáo viên, cán bộ coi thi).

· Đáp ứng số lượng sinh viên làm bài đồng thời ở mức trung bình (phòng máy).

· CSDL tập trung, dễ sao lưu và phục hồi.

· Dễ bảo trì, mở rộng chức năng về sau.

Các tác nhân tham gia hệ thống: Sinh viên (Student), Giáo viên (Teacher), Cán bộ coi thi (Supervisor).

# Bước 2: Lập bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

| TT | Mô tả yêu cầu chức năng | Phân loại (Input/Query/DB) | Mức độ cần thiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý tài khoản người dùng (thêm/sửa/xóa, phân quyền) | Input + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 2 | Quản lý môn học và lớp học | Input + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 3 | Quản lý chương, mục trong môn học | Input + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 4 | Quản lý ngân hàng câu hỏi (các loại câu hỏi) | Input + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 5 | Tạo đề thi và trộn đề thi từ ngân hàng câu hỏi | Xử lý + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 6 | Lập lịch thi (kỳ thi, ca thi) | Input + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 7 | Tổ chức ca thi trắc nghiệm | Xử lý | B (Bắt buộc) |  |
| 8 | Sinh viên làm bài thi, nộp bài thi | Input + Xử lý | B (Bắt buộc) |  |
| 9 | Chấm điểm bài thi trắc nghiệm | Xử lý + DB | B (Bắt buộc) |  |
| 10 | Xem kết quả, thống kê theo sinh viên/lớp/môn | Query + Report | B (Bắt buộc) |  |
| 11 | Xem báo cáo tổng hợp cho cán bộ coi thi | Query + Report | B (Bắt buộc) |  |

# Bước 3: Lập bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

| TT | Tên Use Case | Actor chính | Mô tả ngắn | Yêu cầu chức năng liên quan | Mức độ cần thiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | SV, GV, CB coi thi | Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu. | Liên quan tất cả các yêu cầu chức năng. | B |
| 2 | Đổi mật khẩu | SV, GV, CB coi thi | Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. | Y1 | B |
| 3 | Cập nhật thông tin | SV, GV, CB coi thi | Cập nhật thông tin cá nhân. | Y1 | B |
| 4 | Xem danh sách đề thi | Sinh viên | Sinh viên xem các đề thi được phép tham gia. | Y6, Y7 | B |
| 5 | Làm bài thi | Sinh viên | Thực hiện làm bài thi trắc nghiệm trong thời gian cho phép. | Y7, Y8 | B |
| 6 | Nộp bài thi | Sinh viên | Nộp bài thi sau khi làm xong. | Y7, Y8 | B |
| 7 | Xem kết quả thi | Sinh viên | Xem điểm và trạng thái bài thi. | Y9, Y10 | B |
| 8 | Xem lịch sử thi | Sinh viên | Xem danh sách các bài thi đã tham gia. | Y8, Y10 | B |
| 9 | Quản lý môn học | Giáo viên | Thêm/sửa/xóa môn học giảng dạy. | Y2 | B |
| 10 | Quản lý chương | Giáo viên | Quản lý các chương thuộc môn học. | Y3 | B |
| 11 | Quản lý đề thi | Giáo viên | Tạo, sửa, xóa đề thi. | Y5 | B |
| 12 | Tạo đề thi | Giáo viên | Sinh đề thi từ ngân hàng câu hỏi theo cấu trúc. | Y4, Y5 | B |
| 13 | Quản lý câu hỏi | Giáo viên | Thêm/sửa/xóa các câu hỏi trắc nghiệm và điền khuyết. | Y4 | B |
| 14 | Chấm bài thi | Giáo viên/Hệ thống | Hệ thống tự động chấm điểm, giáo viên rà soát. | Y9 | B |
| 15 | Xem thống kê kết quả | Giáo viên | Thống kê kết quả theo lớp, môn, kỳ thi. | Y10 | B |
| 16 | Quản lý người dùng | Cán bộ coi thi | Quản lý tài khoản người dùng hệ thống. | Y1 | B |
| 17 | Giám sát kỳ thi | Cán bộ coi thi | Theo dõi tình trạng các ca thi, số SV đang thi. | Y7 | B |
| 18 | Phân công giáo viên | Cán bộ coi thi | Gán giáo viên cho các kỳ/ca thi. | Y6, Y7 | B |
| 19 | Phân công sinh viên | Cán bộ coi thi | Gán sinh viên vào lớp/ca thi. | Y2, Y6 | B |
| 20 | Xem báo cáo tổng hợp | Cán bộ coi thi | Báo cáo tổng hợp tình hình thi. | Y10, Y11 | B |

# Bước 4: Lập bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

| TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm từng loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | Giao diện dạng dòng lệnh hoặc API | 0 | 1 | 0 |  |
| 2 | Trung bình | Actor giao tiếp qua giao thức trung gian | 0 | 2 | 0 |  |
| 3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa, nhiều chức năng (SV, GV, CB coi thi) | 3 | 3 | 9 |  |

Tổng điểm tác nhân TAW = 9.

# Bước 5: Thực hiện đếm các trường hợp sử dụng (Use-Case) và lập bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng

| Loại Use Case | Số lượng (B) | Trọng số | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | 7 | 5 | 35 |
| Trung bình | 8 | 10 | 80 |
| Phức tạp | 5 | 15 | 75 |
| Tổng TBF |  |  | 190 |

UUCP = TAW + TBF = 9 + 190 = 199.

# Bước 6: Lập bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TFW, TCF)

| Mã | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Hệ thống phân tán | 2.0 | 1 | 2.00 |
| T2 | Thời gian đáp ứng | 1.0 | 1 | 1.00 |
| T3 | Hiệu quả với người dùng cuối | 1.0 | 2 | 2.00 |
| T4 | Độ phức tạp xử lý bên trong | 1.0 | 2 | 2.00 |
| T5 | Khả năng tái sử dụng | 1.0 | 1 | 1.00 |
| T6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1.00 |
| T7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 2 | 1.00 |
| T8 | Khả năng chuyển đổi (portability) | 2.0 | 2 | 4.00 |
| T9 | Dễ thay đổi | 1.0 | 2 | 2.00 |
| T10 | Sử dụng đồng thời | 1.0 | 2 | 2.00 |
| T11 | Yêu cầu bảo mật đặc biệt | 1.0 | 2 | 2.00 |
| T12 | Truy cập phần mềm bên thứ ba | 1.0 | 0 | 0.00 |
| T13 | Đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1.0 | 0 | 0.00 |

Tổng điểm kỹ thuật TFW = 20.00.

TCF = 0,6 + 0,01 × TFW = 0,6 + 0,01×20.00 = 0.80 (xấp xỉ 0,80).

# Bước 7: Lập bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc – EFW, EF

| Mã | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Quy trình phát triển phần mềm | 1.5 | 4 | 6.00 |
| E2 | Kinh nghiệm với ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.50 |
| E3 | Kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng | 1.0 | 4 | 4.00 |
| E4 | Năng lực lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.50 |
| E5 | Động lực làm việc của nhóm | 1.0 | 4 | 4.00 |
| E6 | Độ ổn định của yêu cầu | 2.0 | 3 | 6.00 |
| E7 | Nhân viên làm việc bán thời gian | -1.0 | 0 | -0.00 |
| E8 | Ngôn ngữ lập trình khó | -1.0 | 0 | -0.00 |

Tổng điểm môi trường EFW = 23.00.

EF = 1,4 − 0,03 × EFW = 1,4 − 0,03×23.00 = 0.71 (xấp xỉ 0,71).

# Bước 8: Nội suy đánh giá kinh nghiệm, nội suy thời gian lao động (P) trên cơ sở EF

Dựa vào các yếu tố môi trường, nhóm phát triển có kinh nghiệm ở mức khá (ES ≈ 3).

Tra bảng LAB, với ES ≥ 3 chọn P = 20 người-giờ/UCP.

AUCP = UUCP × TCF × EF = 199 × 0.80 × 0.71 ≈ 113.03.

Nỗ lực E = AUCP × P = 113.03 × 20 ≈ 2260.64 người-giờ (≈ 14.13 người-tháng).

# Bước 9: Xác định mức lương lao động bình quân H

Công thức: H = g_nc × (1 + f).

Giả sử: g_nc = 50.000 đ/giờ; f = f1 + f2 = 30% + 16% = 46% = 0,46.

→ H = 50.000 × 1,46 = 73,000 đ/giờ.

# Bước 10: Tập hợp các giá trị vào bảng tính toán giá trị phần mềm

| STT | Hạng mục | Ký hiệu / Công thức | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm UCP chưa điều chỉnh | UUCP = TAW + TBF | 199 |
| 2 | Hệ số kỹ thuật | TCF = 0,6 + 0,01×TFW | 0.80 |
| 3 | Hệ số môi trường | EF = 1,4 − 0,03×EFW | 0.71 |
| 4 | Điểm UCP đã điều chỉnh | AUCP = UUCP×TCF×EF | 113.03 |
| 5 | Năng suất lao động | P (người-giờ/UCP) | 20 |
| 6 | Nỗ lực phát triển | E = AUCP×P | 2,260.64 người-giờ |
| 7 | Đơn giá giờ công bình quân | H = g_nc×(1+f) | 73,000 đ/giờ |
| 8 | Giá trị phần mềm nội bộ | G = 1,4×E×H | 231,037,408 đ (~231.04 triệu) |

# Bước 11: Lập bảng tổng hợp chi phí phần mềm

| STT | Khoản mục chi phí | Công thức | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị phần mềm nội bộ | G = 1,4×E×H | 231,037,408 đ (~231.04 triệu) |
| 2 | Chi phí chung | C = 65%×G | 150,174,315 đ (~150.17 triệu) |
| 3 | Thu nhập chịu thuế | TL = 6%×(G + C) | 22,872,703 đ (~22.87 triệu) |
| 4 | Tổng chi phí phần mềm | GPM = G + C + TL | 404,084,427 đ (~404.08 triệu) |

Kết luận: Tổng chi phí ước tính cho hệ thống Thi Trắc Nghiệm khoảng 404.1 triệu đồng (xấp xỉ 404 triệu đồng).