WSM, phân tích tài chính, hợp đồng nhóm

1. Mô hình trọng số (WSM)

1.1. Theo dự án

    - Tổng trọng số cho các tiêu chuẩn 100%.

    - Công thức tính Weighted Project Scores như sau:

𝑐

Weighted Project Scores  = ∑ W𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 ∗ 𝑃𝑟𝑜j𝑒𝑐𝑡𝑖

𝑖=1

1.2. Theo chức năng

𝑐

Weighted Function Scores  = ∑ W𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 ∗ 𝐹𝑢𝑘𝑐𝑖

𝑖=1

2. Phân tích tài chính: NPV, ROI, thời gian hoàn vốn.

2.1. Công thức tính NPV:

Trong đó: n số năm, At dòng tiền mặt (cash flow) ở năm thứ t.

2.2. Tính ROI (Return on Investment)

Tỉ lệ chiết khấu (discount factor) theo năm t được tính theo công thức:

1

Discount factor𝑡 =

(1 + 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑘𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)𝑡

Công thức tính ROI:

total disCounted benefits − total disCounted Costs

𝑅𝑂𝐼 =

disCounted Costs

2.3. Thời gian hoàn vốn (Return on Investment) - Tính Cum costs, Cum Benefits ở năm thứ i:

Cum costs𝑖 = {𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖 + 𝐶𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖−1 𝑖 > 0

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖 	𝑖 = 0

Cum Benefits 𝑖 = {BenefitsBenefits 𝑖  +𝑖  𝐶𝑢𝑚 Benefits 𝑖−1𝑖  𝑖= > 0 0

- Kick-Off Meeting

  - Kick-off meeting là gì?

  - Mục tiêu của Kick-Off Meeting?

  - Xem mẫu Kick-Off meeting nhóm, mỗi nhóm xây dựng Kick-Off meeting của đề tài đã thực hiện.

Tên dự án: Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến
 Thời gian họp: 01/11/2025 – 08:30–10:00
 Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
 Thành phần:

- Hoàng Thanh Trà– Trưởng dự án (PM), phụ trách điều phối & tài liệu.

- Trần Thị Ngọc Huyền – Kỹ thuật chủ trì (Tech Lead), phụ trách kiến trúc & triển khai.

## 1. Mục tiêu cuộc họp

Khởi động dự án: giới thiệu thành viên, thống nhất mục tiêu & phạm vi, duyệt kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ, chốt mốc báo cáo và định hướng phát triển.

## 2. Nội dung cuộc họp

- Giới thiệu các thành viên và vai trò.

- Trình bày tổng quan & lý do thực hiện dự án (nhu cầu thi online, chấm tự động).

- Rà soát tài liệu: Project Charter, Kế hoạch dự án, Yêu cầu chức năng.

- Thảo luận tổ chức & phân vai (PM/Tech/Frontend/Mobile/QA).

- Thống nhất phạm vi, tiến độ, ước lượng chi phí/nguồn lực.

- Nhận diện khó khăn, biện pháp khắc phục và hướng phát triển.

- Chốt lịch báo cáo tiến độ định kỳ.

## 3. Phân công & mốc hoàn thành

| Nội dung công việc |  | Người phụ trách | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu & xác định chức năng chính |  | Cả hai | 05/11/2025 |
| Vẽ Use Case tổng thể & mô tả tác nhân |  | Trần Thị Ngọc Huyền | 06/11/2025 |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Hoàng Thanh Trà | 08/11/2025 |
| Xây dựng API (Node.js/Express): đăng nhập, đề thi, kết quả |  | Hoàng Thanh Trà | 12/11/2025 |
| Thiết kế giao diện web (ReactJS): màn GV & cán bộ coi thi |  | Trần Thị Ngọc Huyền | 14/11/2025 |
| Thiết kế mobile (Flutter): đăng nhập & làm bài cho SV |  | Hoàng Thanh Trà | 18/11/2025 |
| Hoàn thiện Project Charter & hướng dẫn sử dụng sơ bộ |  | Trần Thị Ngọc Huyền | 18/11/2025 |
| Tích hợp BE–FE, kiểm thử: đăng nhập, vào thi, nộp bài |  | Cả hai | 21/11/2025 |
| Thử nghiệm nội bộ, ghi lỗi & đề xuất cải tiến |  | Cả hai | 23/11/2025 |
| Chuẩn bị tài liệu & slide báo cáo |  | Hoàng Thanh Trà | 25/11/2025 |

## 4. Phạm vi đã thống nhất (tóm tắt)

- Quản lý người dùng: Giáo viên, Cán bộ coi thi/Quản trị, Sinh viên.

- Ngân hàng câu hỏi theo cấu trúc Môn → Chương → Đoạn → Câu; hỗ trợ MCQ (≥1 đáp án đúng) và Điền khuyết.

- Soạn & trộn đề theo ma trận; giới hạn thời gian làm bài, autosave, resume.

- Chấm điểm tự động, thống kê kết quả, export báo cáo.

## 5. Rủi ro & hướng khắc phục (chốt trong họp)

- Thời gian ngắn, khối lượng nhiều → chia sprint ngắn 1–2 tuần, ưu tiên chức năng lõi.

- Tích hợp đa nền tảng web/mobile → chuẩn hóa API, dùng bộ dữ liệu seed chung.

- Rủi ro bảo mật & gian lận → RBAC rõ, log sự kiện, random đề/đáp án, giới hạn thiết bị.

## 6. Cơ chế phối hợp & báo cáo

- Kênh trao đổi: Zalo/Discord + GitHub Issues.

- Báo cáo nhanh hằng hai ngày (15 phút, online).

- Commit theo nhánh feature/*, review trước khi merge main.

## 7. Hành động sau cuộc họp

- 02/11/2025: PM gửi bản Project Charter v1 & checklist yêu cầu.

- 03/11/2025: Hoàn tất danh mục chức năng phiên bản MVP + ma trận WSM ưu tiên.

- 04/11/2025: Chốt schema CSDL bản nháp để bắt đầu code API.

- Xây dựng hợp đồng nhóm (team contract)

4.1. Team contract là gì?

  - Nội dung chính của team contract?

  - Xem mẫu hợp đồng nhóm, mỗi nhóm xây dựng hợp đồng nhóm của đề tài đã thực hiện.

# TEAM CONTRACT

Tên dự án: Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm

## 1) Thành viên nhóm & xác nhận ký tên

| Họ và tên | Xác nhận tham gia nhóm | Chữ ký |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Thanh Trà (Nhóm trưởng) | ☐ Đồng ý ký kết hợp đồng nhóm | ____________________ |
| Trần Thị Ngọc Huyền | ☐ Đồng ý ký kết hợp đồng nhóm | ____________________ |

## 2) Quy tắc làm việc

Là một nhóm dự án, chúng tôi sẽ:

- Làm việc nhóm chủ động và ngăn ngừa các vấn đề có thể xảy ra.

- Giữ liên lạc thường xuyên để cập nhật tiến độ từng thành viên.

- Đặt lợi ích của dự án lên hàng đầu.

## 3) Sự tham gia

Chúng tôi sẽ:

- Trung thực và cởi mở trong mọi hoạt động dự án.

- Tự tin trình bày ý kiến, lắng nghe đề xuất của thành viên khác.

- Báo trước nếu vắng mặt hoặc chậm tiến độ.

- Khuyến khích sự đa dạng trong làm việc nhóm.

## 4) Giao tiếp

Chúng tôi sẽ:

- Sử dụng Zalo và Google Meet để trao đổi.

- Họp trực tuyến qua Google Meet hoặc gặp trực tiếp khi cần.

- Gửi báo cáo tiến độ vào Google Docs chung trước 21:00 mỗi Thứ Sáu.

- Mọi thảo luận có mục tiêu rõ ràng và kết luận cụ thể.

## 5) Giải quyết vấn đề

Chúng tôi sẽ:

- Khuyến khích mọi thành viên cùng tham gia đề xuất giải pháp.

- Tập trung vào giải quyết vấn đề, không đổ lỗi cá nhân.

- Luôn tôn trọng và xây dựng.

## 6) Quy tắc họp nhóm

Chúng tôi sẽ:

- Báo cáo tiến độ 1 lần/tuần.

- Ghi biên bản và lưu trên Google Docs.

- Họp bổ sung khi có yêu cầu từ giảng viên hoặc khi có thay đổi lớn.

- Mỗi cuộc họp đều nêu nội dung – người phụ trách – thời hạn rõ ràng.

Ngày ký kết: 05/11/2025

Đại diện nhóm:

- Hoàng Thanh Trà – Nhóm trưởng: ____________________

- Trần Thị Ngọc Huyền – Thành viên: ____________________

Team

Contract

Project

Name:

Project

Management

Intranet

Site

project

Project

Team

Members

Names

and

Sign

-

off:

Name

Sign

-

off

on

Team

Contract

III.	Bài tập áp dụng

Xây dựng: mô hình trọng số cho dự án, chức năng; NPV, ROI, Payback; kick-off meeting;

team contract cho đề tài cá nhóm. (TenMSSV_TenTomTatDuAn/Lab9.docx)